| INFORMACIÓN GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título del proyecto: eBike Management System (EMS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sector productivo objetivo del proyecto: Sector terciario (servicios de movilidad urbana sostenible y transporte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombres de las entidades o Centros del SENA con los que se asocia (cliente): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programa de formación con el que se asocia (si el proyecto se hace con otro programa de formación): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nro. Ficha: |  |  | Instructor titular: Jeferson Martínez |  |  |  |  |  |  |
| Programa de formación: Técnico en Desarrollo de Software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instructores participantes en la formación |  | Nombres y Apellidos |  |  |  | Competencia que Imparte | Observaciones |  | Fecha |
| Información de Aprendices que desarrollarán el proyecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de identidad | Nombres y Apellidos |  |  |  | E-mail |  |  | Teléfono |  |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planteamiento del problema a resolver: En los sistemas de bicicletas eléctricas compartidas, la operación diaria (inventario de bicicletas, estado de las baterías, alquileres y pagos) suele llevarse con procesos manuales o con herramientas separadas que no se comunican entre sí. Esto genera un control ineficiente del inventario de bicicletas, falta de seguimiento al estado de las baterías y de la flota, y procesos de pago fragmentados que dificultan saber cuánto se cobró y por qué. Además, la gestión de las estaciones de recarga y del mantenimiento es reactiva: se actúa cuando una bicicleta falla o su batería se agota, y no antes. Esto deja bicicletas fuera de servicio, usuarios que no encuentran una bicicleta con carga suficiente y poca capacidad de analizar los datos de la operación para tomar decisiones. La ausencia de una plataforma centralizada que integre alquileres, flota, energía, mantenimiento y pagos impide tener trazabilidad de los procesos y ofrece una experiencia deficiente al usuario, lo que afecta la eficiencia y la sostenibilidad del servicio de movilidad urbana. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Justificación: El sistema eBike Management System (EMS) surge como una solución tecnológica para centralizar y automatizar la operación de un servicio de arrendamiento de bicicletas eléctricas compartidas, desde la consulta de disponibilidad hasta el cobro del alquiler. Este aplicativo web, organizado por perfiles (Cliente, Operador, Administrador y Superadministrador), permitirá al cliente alquilar y pagar desde su cuenta; al operador controlar la flota, las baterías y el mantenimiento; y a los administradores gestionar usuarios y estaciones y consultar reportes. El cálculo de la tarifa y el registro de los pagos se hacen de forma automática, y una bicicleta con batería baja no se ofrece en alquiler. Con ello se reducen los errores de los procesos manuales, se mejora el aprovechamiento de la flota y se cuenta con información confiable para la toma de decisiones. Para la formación, el proyecto permite aplicar de forma integrada el análisis de requisitos, el diseño de bases de datos y el desarrollo de interfaces web. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos del proyecto: General: Desarrollar una plataforma web llamada eBike Management System (EMS) que permita gestionar de manera integral el arrendamiento de bicicletas eléctricas compartidas, incluyendo flota, estaciones, baterías, mantenimiento, alquileres y pagos, para mejorar el control operativo y la toma de decisiones. Específicos: - Levantar y documentar los requisitos del sistema en una matriz de requisitos funcionales, no funcionales y reglas de negocio. - Diseñar el modelo entidad-relación y el modelo relacional en tercera forma normal, e implementarlo en MySQL. - Implementar la gestión de identidad y acceso con cuatro perfiles (Cliente, Operador, Administrador y Superadministrador) y sus permisos. - Desarrollar el proceso de alquiler: consulta de disponibilidad, inicio y finalización, cálculo automático de la tarifa y registro de pagos. - Crear las funcionalidades de gestión de flota, estaciones, baterías y energía, con alertas de carga crítica, y el seguimiento de los mantenimientos. - Construir una interfaz web responsive y clara para cada perfil, con reportes que permitan analizar la operación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultados esperados: - Una plataforma web funcional que gestione al menos 50 bicicletas en 5 estaciones y procese mínimo 100 alquileres diarios con un tiempo de respuesta menor a 2 segundos. - Matriz de requisitos, modelo entidad-relación, modelo relacional y script de base de datos MySQL documentados y probados. - Alquileres con cálculo automático de la tarifa y un pago registrado por cada alquiler finalizado. - Control del estado de las baterías, con alertas de carga crítica y sin ofrecer en alquiler bicicletas con batería baja. - Seguimiento del mantenimiento de cada bicicleta, desde el registro de la novedad hasta su cierre. - Reportes administrativos y de energía que apoyen la toma de decisiones. - Acceso seguro por perfil, con contraseñas almacenadas de forma cifrada y permisos definidos para cada perfil. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcance: El proyecto eBike Management System (EMS) estará enfocado en la digitalización de la operación de un servicio de bicicletas eléctricas compartidas, incluyendo: - Alquiler de bicicletas: disponibilidad, inicio, finalización y cálculo de la tarifa. - Pagos y medios de pago de los clientes. - Gestión de usuarios, bicicletas y estaciones. - Control de baterías, cargas y consumo de energía. - Mantenimiento de las bicicletas. - Reportes administrativos y administración de perfiles y permisos. El sistema será desarrollado como una aplicación web (PHP 8.2, MySQL 8.0 y Bootstrap 5.3), accesible desde dispositivos con conexión a internet, con cuatro perfiles diferenciados (Cliente, Operador, Administrador y Superadministrador) y medidas básicas de seguridad. Se desarrollará en 3 sprints de 4 semanas (12 semanas) con Scrum y aprendizaje basado en retos. Limitaciones: - No contempla aplicación móvil nativa; se ofrece como aplicación web adaptable al celular. - Los sensores GPS de las bicicletas (IoT) se simulan en esta fase. - Los pagos se registran en el sistema; la conexión con una pasarela de pagos real solo se prueba en un entorno de pruebas (sandbox). Los módulos que se implementan en el aplicativo son: - Identidad y acceso - Registro de usuarios - Inicio de sesión - Validación de datos y almacenamiento seguro de contraseñas - Gestión de usuarios - Consulta y actualización de datos personales - Registro, consulta, actualización y desactivación de usuarios por el administrador - Gestión de bicicletas - Registro de bicicletas - Consulta de disponibilidad y de características - Actualización del estado de la bicicleta - Gestión de estaciones - Registro y consulta de estaciones - Asignación de bicicletas a una estación - Operaciones de alquiler - Inicio y registro del alquiler - Finalización y cierre del alquiler - Cálculo de la tarifa - Pagos e historial - Registro de medios de pago - Registro y consulta de pagos - Consulta del historial de alquileres - Energía - Registro de baterías - Consulta del estado de las baterías, tiempos de carga y consumo - Alertas energéticas e indicadores de eficiencia - Mantenimiento - Registro de novedades - Ingreso a mantenimiento y registro de actividades - Cierre del mantenimiento - Reportes y analítica - Consulta de información histórica - Generación de reportes - Administración del sistema - Gestión de perfiles, permisos y niveles de acceso - Configuración general de la plataforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de inicio: |  |  |  |  |  | Fecha de terminación: |  |  |  |
| RESULTADOS DE COMITÉ (Para uso exclusivo del comité) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primera entrega Aprobado Por ajustar Rechazado Fecha: DD__MM__AA____ |  |  |  | Segunda entrega Aprobado Por ajustar Rechazado Fecha: DD__MM__AA____ |  |  | Tercera entrega Aprobado Por ajustar Rechazado Fecha: DD__MM__AA____ |  |  |
| Coordinador de proyecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asesor Técnico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Área | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autores | Doris Elena Monsalve Sossa | Instructora | ADSI | Mayo de 2017 |
|  | Jhonnys Rodríguez Payares | Instructor | ADSI |  |
|  | Jairo Israel Londoño Serrato | Instructor | Pedagogía e Investigación |  |
| Revisión | Evis Licet Barrios | Instructora | ADSI | Mayo de 2017 |
|  | Juan David Ramírez Londoño | Instructor | ADSI |  |
|  | Liliana María Galeano Zea | Instructora | ADSI |  |
| Aprobación | Claudia Marcela Porras Ortiz | Coordinadora Académica | Teleinformática | Mayo de 2017 |

CONTROL DE CAMBIOS

| Descripción del cambio | Razón del cambio | Fecha | Responsable (cargo) |
| --- | --- | --- | --- |